|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Por hacer** | **En progreso** | | **Hecho** | |
| Conocer las necesidades del cliente | **01/09** | Conocer las necesidades del cliente | **01/09** | Conocimiento de las necesidades del cliente |
| Diagramar en líneas generales la idea del proyecto | **01/09** | Diagramar la idea general del proyecto | **01/09** | Diagrama de la idea general del proyecto |
| Elaborar la lógica del funcionamiento del programa | **02/09** | Elaboración y razonamiento del funcionamiento de la aplicación | **02/09** | Elaboración y razonamiento del funcionamiento de la aplicación |
| Diseñar la vista de la aplicación para el usuario | **02/09** | Diseño de la vista de la aplicación para el usuario | **02/09** | Diseño de la vista de la aplicación para el usuario |
| Desarrollar el pseudicódigo diagramado | **02/09** | Desarrollo de parte del pseudocódigo diagramado | **02 y**  **03/09** | Desarrollo del pseudocódigo diagramado |
| Integrar las partes | **03/09** | Finalización del desarrollo del pseudicódigo diagramado | **03/09** | Integración de las partes |
| Probar el funcionamiento del programa | **03/09** | Integración de partes | **03/09** | Prueba del funcionamiento de la aplicación |
| Corregir errores | **03/09** | Prueba del funcionamiento de la aplicación | **04/09** | Corrección de errores |
| Mejorar la vista de la aplicación | **04/09** | Corrección de errores | **04/09** | Mejoramiento de la vista de la aplicación para el usuario |
|  | **04/09** | Mejoramiento de la vista de la aplicación para el usuario |  |  |

El siguiente es el tablero Kanban utilizado durante el desarrollo del proyecto